**投资服务中心/图书馆照明系统节能改造项目**

**专项自评报告**

一、项目概况

本项目对投资服务中心及泰达图书馆内照明系统节能改造，将照 明灯更换为低耗能、低发热灯 LED 灯具，对已达到使用年限的电气器 件及已老化开裂的线缆进行整体更换，并对吊顶进行修复。最终使得改造后整体照明系统能耗降低，同时消除安全隐患。

二、项目决策及资金使用管理情况

1. 项目决策情况：

本项目申报了项目建议书及实施方案并取得审批局批复，项目建议书批复（津开审批〔2020〕16114 号），实施方案的批复（津开审批〔2020〕16238 号）并严格按照批复内容执行。

2.项目资金安排落实：

按照 《关于批复各单位2022年预算的通知》（津开财〔2022〕18号）相关内容，批复预算50万元，全部为财政拨款。

3.项目资金实际使用情况：

该项目资金使用均控制在预算内，结合财政局实际拨付到位金额情况，截至2022年底全年实际支出为270951.6元，全部为财政拨款。

4.项目资金管理情况：

本年度严格按照党委办财务管理规定、财务运行实施细则及预算绩效相关办法对各项工作进行落实。

三、项目组织实施情况

本项目组织招标项目管理单位，监理单位，设计单位，施工单位，施工中标后组织项目实施，在规定的时间内完成了全部中标内容，完成了更具的更换，线路的改造，及天花的维修工作。

四、项目绩效情况

已完成。