**软件（桌面）运维专项自评报告**

一、项目概况

1.立项情况：此专项由电子政务通讯专项、宝信大厦网络桌面运维和光纤租赁专项中的软件（桌面）运维部分组成，为我办历年常规保障性专项，是管委会信息化系统日常办公和高效运转的基础保障。此项目为长期性项目，每年延续。

2.实施主体：党委办电子政务科

3.项目资金：1500万元

4.主要内容

该专项为我办历年常规保障性专项，主要用于保障泰达政务服务平台整体运维、管委会系统桌面维护、呼叫中心平台运营等工作。该专项是管委会信息化系统日常办公和高效运转的基础保障。此项目为长期性项目，每年延续。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况；

我办作为管委会综合协调、服务保障的中枢部门，日常承接了管委会大量的基础性工作。开发区机构改革后，工作职责及保障领域不断扩大。为使各项工作顺利开展，我办按时报开发区财政局申请预算，列明年度支出明细，财政局核准后批复预算。

1. 项目资金安排落实、总投入等情况；

按照《关于批复各单位2022年预算的通知》（津开财〔2022〕18号）相关内容，财政局批复预算软件（桌面）运维专项1500万元。

1. 项目资金实际使用及管理情况；

结合财政局实际拨付到位金额情况，2022年，该专项支出14303610.10元，预算执行率95.36%。

涉及项目：

桌面及网络运维、呼叫中心运营、服务器托管、安全网关设备及未知威胁发现设备升级、手机OA及ITEDA运维：2021年12月，按照政采流程完成招投标，并签署合同，按照合同要求进行运维服务。

宝信大厦网络及桌面运维：2021年8月，按照政采流程完成招投标，并签署合同，按照合同要求进行运维服务。

软件运维、政府网站普查监测、政务邮箱租赁：2022年3月，按照政采流程完成招投标，并签署合同，按照合同要求进行服务。

政务服务平台运营：2022年5月按照非政采流程签署合同，按照合同约定进行运营服务。

网络安全等级保护服务、政务服务定制性运维开发项目：2022年9月按照非政采流程签署合同，按照合同约定完成网络安全等级保护测评服务。

三、项目绩效情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。